# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos identifica e analisa os principais riscos, compreendendo e determinando o nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Encontra previsão legal nos artigos 18, inciso X, e 169, caput, da Lei nº 14.133 e artigo 10, do Decreto Municipal nº 5.602/2024.

Para cada risco identificado, estipula-se:

    - a probabilidade de ocorrência dos eventos;

    - danos e o impacto caso o risco ocorra;

    - ações preventivas e de contingência, como respostas aos riscos

    - identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

- Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

- Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

# DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

  - O pregão eletrônico tem por objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é a aquisição de material hidráulico para a realização de manutenções e ligações de água e esgoto realizadas pelo SAAEB no município de Brotas.

| ITEM | DESCRITIVO | UNIDADE | QUANTIDADE | ESTIMADO UNITÁRIO |  | ESTIMADO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR CURTO PVC SOLDAVEL 2'' (60MM) | UNIDADE | 50,00 | R$ 10,26 |  | R$ 513,00 |
| 2 | ADAPTADOR CURTO PVC SOLDAVEL 3/4 (25MM) | UNIDADE | 200,00 | R$ 1,03 |  | R$ 206,00 |
| 3 | ADESIVO PLASTICO INCOLOR PARA PVC FRASCO 175GR | FRASCO | 150,00 | R$ 15,18 |  | R$ 2.277,00 |
| 4 | ANEL DE BORRACHA VINILFORT ULTRA 150MM | UNIDADE | 50,00 | R$ 8,55 |  | R$ 427,50 |
| 5 | ANEL DE BORRACHA VINILFORT ULTRA 200MM | UNIDADE | 30,00 | R$ 18,57 |  | R$ 557,10 |
| 6 | CAP SOLDÁVEL 60MM | UNIDADE | 50,00 | R$ 7,11 |  | R$ 355,50 |
| 7 | COLAR TOMADA D'AGUA EM PVC 60MM X 3/4 | UNIDADE | 100,00 | R$ 9,14 |  | R$ 914,00 |
| 8 | COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO/PVC 60MM X 3/4 | UNIDADE | 30,00 | R$ 27,22 |  | R$ 816,60 |
| 9 | CONJUNTO COMPLETO DE PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 DN 150 MM (8 parafusos, 8 porcas 16 arruelas) | CONJUNTO | 30,00 | R$ 91,30 |  | R$ 2.739,00 |
| 10 | CURVA 90º DEFOFO 4'' (100MM) | UNIDADE | 20,00 | R$ 207,80 |  | R$ 4.156,00 |
| 11 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | UNIDADE | 500,00 | R$ 6,99 |  | R$ 3.495,00 |
| 12 | JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 4'' (110MM) | UNIDADE | 10,00 | R$ 104,37 |  | R$ 1.043,70 |
| 13 | JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 60MM | UNIDADE | 20,00 | R$ 13,06 |  | R$ 261,20 |
| 14 | JOELHO 90º PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4 | UNIDADE | 1000,00 | R$ 4,49 |  | R$ 4.490,00 |
| 15 | JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 3/4'' (25MM) | UNIDADE | 1000,00 | R$ 1,41 |  | R$ 1.410,00 |
| 16 | JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 4'' (110MM) | UNIDADE | 15,00 | R$ 190,33 |  | R$ 2.854,95 |
| 17 | JOELHO 90º PVC SOLDAVEL COM ROSCA 3/4 X 25MM | UNIDADE | 300,00 | R$ 2,41 |  | R$ 723,00 |
| 18 | JOELHO AZUL 25MMX3/4 COM BUCHA DE LATAO | UNIDADE | 300,00 | R$ 5,59 |  | R$ 1.677,00 |
| 19 | JOELHO EM METAL AMARELO 3/4 | UNIDADE | 200,00 | R$ 17,18 |  | R$ 3.436,00 |
| 20 | JUNTA GIBAULT PARA TUBO PVC 250MM BOJO LONGO | UNIDADE | 25,00 | R$ 703,78 |  | R$ 17.594,50 |
| 21 | JUNTA GIBAULT PARA TUBO PVC 110MM BOJO LONGO | UNIDADE | 30,00 | R$ 293,10 |  | R$ 8.793,00 |
| 22 | JUNTA GIBAULT PARA TUBO PVC 5'' BOJO LONGO | UNIDADE | 12,00 | R$ 321,97 |  | R$ 3.863,64 |
| 23 | JUNTA GIBAULT PARA TUBO PVC 60MM BOJO LONGO | UNIDADE | 100,00 | R$ 119,64 |  | R$ 11.964,00 |
| 24 | JUNTA GIBAULT PARA TUBO PVC 85MM BOJO LONGO | UNIDADE | 15,00 | R$ 121,96 |  | R$ 1.829,40 |
| 25 | KIT CAVALETE padrão Sabesp 3/4 | KIT | 130,00 | R$ 115,02 |  | R$ 14.952,60 |
| 26 | LUVA DE CORRER DEFOFO 4'' (100MM) | UNIDADE | 20,00 | R$ 70,63 |  | R$ 1.412,60 |
| 27 | LUVA DE CORRER PVC MARROM 20MM | UNIDADE | 1000,00 | R$ 9,98 |  | R$ 9.980,00 |
| 28 | LUVA DE CORRER PVC MARROM 50MM | UNIDADE | 25,00 | R$ 16,56 |  | R$ 414,00 |
| 29 | LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 ROSCAVEL | UNIDADE | 100,00 | R$ 2,92 |  | R$ 292,00 |
| 30 | LUVA DE REDUÇÃO EM METAL AMARELO 3/4 X 1/2 | UNIDADE | 100,00 | R$ 8,33 |  | R$ 833,00 |
| 31 | NIPLE GALVANIZADO 2'' | UNIDADE | 10,00 | R$ 18,59 |  | R$ 185,90 |
| 32 | NIPLE GALVANIZADO 2.1/2'' | UNIDADE | 10,00 | R$ 49,70 |  | R$ 497,00 |
| 33 | NIPLE GALVANIZADO 4'' | UNIDADE | 10,00 | R$ 77,44 |  | R$ 774,40 |
| 34 | PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 1000 GR | UNIDADE | 60,00 | R$ 39,98 |  | R$ 2.398,80 |
| 35 | PROLONGADOR EM METAL AMARELO CURTO 3/4 | UNIDADE | 100,00 | R$ 14,03 |  | R$ 1.403,00 |
| 36 | REDUÇÃO EXCENTRICA 10''X8''(250X200MM) PVC BRANCO | UNIDADE | 10,00 | R$ 119,15 |  | R$ 1.191,45 |
| 37 | REDUÇÃO EXCENTRICA 6''X4''(150X100MM) PVC BRANCO | UNIDADE | 20,00 | R$ 22,90 |  | R$ 458,00 |
| 38 | REDUÇÃO EXCENTRICA 8''X6''(200X150MM) PVC BRANCO | UNIDADE | 10,00 | R$ 39,90 |  | R$ 399,00 |
| 39 | REGISTRO DE PASSEIO POLIETILENO 20MM | UNIDADE | 500,00 | R$ 12,48 |  | R$ 6.240,00 |
| 40 | REGISTRO ESFERA EM LATAO NIQUELADO ROSCA FEMEA 1/2'' | UNIDADE | 50,00 | R$ 22,21 |  | R$ 1.110,50 |
| 41 | TE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4 | UNIDADE | 300,00 | R$ 3,36 |  | R$ 1.008,00 |
| 42 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | UNIDADE | 500,00 | R$ 1,43 |  | R$ 715,00 |
| 43 | TE PVC SOLDAVEL 60MM | UNIDADE | 25,00 | R$ 25,11 |  | R$ 627,75 |
| 44 | TE SOLDAVEL 110MM | UNIDADE | 10,00 | R$ 67,13 |  | R$ 671,30 |
| 45 | TUBO PEAD 20MM ROLO COM 100M NTS 048 NBR 15.561 | ROLO 100M | 20,00 | R$ 335,00 |  | R$ 6.700,00 |
| 46 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDE ESTRUTURADA 400MM, COM CORRUGAÇÃO EXTERNA E PAREDE LISA INTERNA PARA DRENAGEM | BARRA | 45,00 | R$ 1.732,00 |  | R$ 77.940,00 |
| 47 | TUBO PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4 BARRA 6M | BARRA | 150,00 | R$ 60,13 |  | R$ 9.019,50 |
| 48 | TUBO PVC DEFOFO 4'' (100MM) BARRA 6M Tubo DEFOFO MPVC 1 MPA | BARRA | 180,00 | R$ 306,85 |  | R$ 55.233,00 |
| 49 | TUBO PVC ESGOTO 6'' (150MM) | BARRA | 30,00 | R$ 168,01 |  | R$ 5.040,30 |
| 50 | TUBO PVC ESGOTO 8'' (200MM) | BARRA | 20,00 | R$ 343,90 |  | R$ 6.878,00 |
| 51 | TUBO PVC OCRE CORRUGADO 6'' (150MM) BARRA 6M | BARRA | 100,00 | R$ 206,28 |  | R$ 20.628,00 |
| 52 | TUBO PVC OCRE CORRUGADO 8'' (200MM) BARRA 6M | BARRA | 100,00 | R$ 246,05 |  | R$ 24.605,00 |
| 53 | TUBO PVC OCRE LISO 4'' (100MM) BARRA 6M | BARRA | 200,00 | R$ 102,38 |  | R$ 20.476,00 |
| 54 | TUBO PVC PBA JEI CLASSE 20 4'' (110MM) BARRA 6M | BARRA | 30,00 | R$ 294,42 |  | R$ 8.832,60 |
| 55 | TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BARRA 6M | BARRA | 150,00 | R$ 21,05 |  | R$ 3.157,50 |
| 56 | VÁLVULA BORBOLETA API TIPO WAFFER 10” 250MM CORPO EM FERRO FUNDIDO ACIONAMENTO ALAVANCA, DISCO EM FERRO FUNDIDO E SEDE EM EPDM. | UNIDADE | 1,00 | R$ 2.219,79 |  | R$ 2.219,79 |
| 57 | VÁLVULA DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS PVC PBA C/ CABEÇOTE DN 110 MM | UNIDADE | 5,00 | R$ 910,37 |  | R$ 4.551,85 |
| 58 | VÁLVULA DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS PVC PBA C/ CABEÇOTE DN 60 MM | UNIDADE | 30,00 | R$ 379,65 |  | R$ 11.389,50 |
| 59 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2'' EM METAL | UNIDADE | 5,00 | R$ 222,90 |  | R$ 1.114,50 |
| 60 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3'' EM METAL | UNIDADE | 5,00 | R$ 504,13 |  | R$ 2.520,65 |
| 61 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4'' EM METAL | UNIDADE | 5,00 | R$ 896,44 |  | R$ 4.482,20 |
| 62 | VALVULA PÉ COM CRIVO FLANGEADO 4'' | UNIDADE | 5,00 | R$ 1.914,14 |  | R$ 9.570,70 |
| 63 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR ARTICULADO DN 600 CLASSE 400 CAPACIDADE DE CARGA 40 TONELADAS | UNIDADE | 30,00 | R$ 547,00 |  | R$ 16.410,00 |
| 64 | TAMPAO ARTICULADO T-9, CIRCULAR, DIÂMETRO DA TAMPA DN 125MM, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12,5 TONELADAS, PARA MANOBRA DE REGISTRO | UNIDADE | 20,00 | R$ 124,83 |  | R$ 2.496,60 |
| 65 | CURVA 90º PARA ÁGUA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL Ø 100mm JUNTA ELÁSTICA (BOLSA E BOLSA) COM ANÉIS, PN 10, REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, EXECUTADA CONFORME NBR: 7.675 | UNIDADE | 10,00 | R$ 327,70 |  | R$ 3.277,00 |
| 66 | CURVA 45º PARA ÁGUA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL Ø 100mm JUNTA ELÁSTICA (BOLSA E BOLSA) COM ANÉIS, PN 10, REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, EXECUTADA CONFORME NBR: 7.675 | UNIDADE | 8,00 | R$ 350,83 |  | R$ 2.806,64 |
| 67 | ADAPTADOR CURTO PVC SOLDAVEL 50MM | UNIDADES | 20,00 | R$ 5,18 |  | R$ 103,60 |
| 68 | ADAPTADOR CURTO PVC SOLDAVEL 85MM | UNIDADES | 10,00 | R$ 22,53 |  | R$ 225,30 |
| 69 | ADAPTADOR CURTO PVC SOLDAVEL 110MM | UNIDADES | 10,00 | R$ 45,40 |  | R$ 454,00 |
| 70 | NIPLE GALVANIZADO 3'' | UNIDADES | 10,00 | R$ 81,71 |  | R$ 817,10 |
| 71 | JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 60MM | UNIDADES | 30,00 | R$ 19,20 |  | R$ 576,00 |
| 72 | LIXA FERRO NÚMERO 100 | FOLHAS | 100,00 | R$ 2,57 |  | R$ 257,00 |
| 73 | TUBO PVC ESGOTO 12'' (300MM) | BARRA 6 M | 5,00 | R$ 1.060,60 |  | R$ 5.303,00 |
| VALOR TOTAL: |  |  |  |  | R$429.046,72 |  |  |

Tabela 1: Estimativa de quantidade para contratação, por item.

# ESCALAS UTILIZADAS

Como parâmetros de escala foram utilizados para representar os níveis de probabilidade de ocorrência e o possível impacto consequente, que, após a multiplicação, resultará nos níveis de risco, direcionando as ações relacionadas durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Probabilidade é definida como a “chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

A primeira tabela apresentada é a de probabilidade de ocorrência de evento.

| Descrição | Frequência | Peso |
| --- | --- | --- |
| Baixa | Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo | 1 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 2 |
| Alta | Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo | 3 |

Tabela 2: Escala de classificação de probabilidade.

Já o impacto pode ser definido como o “resultado de um evento que afeta os objetivos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

A próxima tabela exibida, representa a escala de impacto que determinados eventos poderão interferir no atingimento dos objetivos.

| Descrição | Frequência | Peso |
| --- | --- | --- |
| Baixo | Não afeta os objetivos | 1 |
| Médio | Torna incerto o alcance dos objetivos | 2 |
| Alto | Torna improvável o alcance dos objetivos | 3 |

Tabela 3: Escala de classificação de impacto.

Após a identificação e análise dos riscos, a ser realizada no próximo tópico, será produzida a matriz de probabilidade x impacto, como instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco (“magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades” - ISO/IEC 31000:2009, item 2.23) e propositura de ações preventivas.

# IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Com base na tabela 4, é elaborada a Matriz Probabilidade x Impacto, como um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

| Impacto | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | R4, R5 |  |  |
|  | 3 | R1, R2, R3 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Probabilidade |  |  |  |  |

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade X impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

A tabela a seguir foi utilizada para a elaboração da matriz de riscos e apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| Nº | Fase | Risco | Consequência | P | I | Nível de risco (PxI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Planejamento | Quantidade menor que a necessidade | Impossibilidade/atraso na ligação | 1 | 3 | 3 |
| R2 | Planejamento | Inexecução parcial/total, de acordo com a necessidade | Impossibilidade/atraso na ligação | 1 | 3 | 3 |
| R3 | Seleção | Empresas sem qualificação econômico-financeira e técnica operacional para a execução do objeto participando da licitação | Contratação de empresa incapaz de executar o objeto, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato. Rescisão contratual. | 1 | 3 | 3 |
| R4 | Gestão e fiscalização do contrato | Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade | Gestão e/ou fiscalização inadequada. Comprometimento do resultado do serviço prestado. | 1 | 2 | 2 |
| R5 | Gestão e fiscalização do contrato | Alterações das condições econômico-financeiras do fornecedor | Descontinuidade contratual. | 1 | 2 | 2 |

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

Tabela 4: Nível de riscos.

# AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS IDENTIFICADOS

A seguir estão listados os riscos, suas avaliações e tratamentos identificados:

|  | Risco: |  | Quantidade menor que a necessidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
| Risco | Dano: |  | Impossibilidade/atraso na ligação |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Levantamento por profissional especializado |  | Diretor Técnico |
| R1 | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Aditivo contratual |  | Setor de Licitações |
|  | 2 | Nova licitação |  | Setor de Licitações |
|  | Risco: |  | Inexecução parcial/total do contrato. |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
| Risco | Dano: |  | Impossibilidade/atraso na ligação |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Fiscalização e cobrança do fornecedor quanto aos prazos |  | Fiscal do Contrato |
|  | 2 | Documentação mínima de qualificação da empresa |  | Diretor Técnico |
| R2 | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Penalização do fornecedor em inexecução |  | Diretor Presidente |
|  | 2 | Convocação dos fornecedores restantes |  | Setor de Licitação |
|  | 3 | Nova licitação |  | Setor de Licitação |
| Risco | Risco: |  | Empresas sem qualificação econômico-financeira e técnica operacional para a execução do objeto participando da licitação |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
|  | Dano: |  | Contratação de empresa incapaz de executar o objeto, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato. Rescisão contratual. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |

| R3 | 1 | Indicação da Documentação adequada |  | Diretor Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Clareza das condições no edital |  | Setor de Licitações |
|  | 3 | Parecer prévio do edital |  | Assessoria jurídica |
|  | 4 | Solicitação de documentação adequada |  | Agente de contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Rescisão contratual |  | Setor de Licitações |
|  | 2 | Nova licitação |  | Setor de Licitações |
|  | Risco: |  | Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
| Risco | Impacto: |  | 2 |  |
|  | Dano: |  | Gestão e/ou fiscalização inadequada. Comprometimento do resultado da contratação. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Escolha com base em competências |  | Diretor Presidente |
|  | 2 | Treinamento |  | Diretor Presidente |
| R4 | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Troca do fiscal do contrato |  | Diretor Presidente |
|  | 2 |  |  |  |
|  | Risco: |  | Alterações das condições econômico-financeiras do fornecedor |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
| Risco | Impacto: |  | 2 |  |
|  | Dano: |  | Descontinuidade contratual. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Exigência de documentos em edital |  | Setor de Licitação |
|  | 2 | Parecer prévio do edital |  | Assessoria jurídica |
|  | 3 | Fiscalização da empresa |  | Fiscal do contrato |
| R5 | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Rescisão contratual |  | Diretor Presidente |
|  | 2 | Nova licitação |  | Setor de Licitações |

# CONCLUSÃO

Ante ao exposto, são os riscos que havia relevância para análise e controle, tanto da equipe de planejamento, da equipe de contratação e da equipe de fiscalização e controle.

Brotas,19 de novembro de 2025.

Renan Estevão Cândido Rezende

Diretor Técnico - SAAEB